ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 24.07.2017 № 815

«ПРИЛОЖЕНИЕ

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Тимашевский район

от 27.10.2016 № 964

(в редакции постановления

администрации муниципального образования Тимашевский район

от  24.07.2017 № 815)

ПЛАН

создания инвестиционных объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании

Тимашевский район в 2016-2018 годах

| Социальная инфраструктура |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта, государственной или муниципальной программы | Характеристика объекта, местоположение | Вид работ (строительство, реконструкция) | Год начала строительства | Год окончания строительства | Стадия реализации проекта в 2016 году | Общая стоимость строительства, тыс. руб. | Общий объем инвестиций по годам тыс. руб. | В том числе: краевой бюджет, районный бюджет, внебюджетные источники, тыс. руб. | Требуемая мощность энергетических ресурсов, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием на территории МБОУ СОШ № 10 в ст.Медведовской» | Краснодарский край, Тимашевский район, ст.Медведовская, ул.Пушкина 7. Размер открытой спортивной площадки 58,16х3,16, Предназначение - для игры в футбол. Ограждение из сетки, искусственная трава, высота ворса 50 мм, ворота футбольные, алюминиевые, сетка футбольная х2х1х1,5 | Проектирование, строительство | 2017 | 2017 | Строительство | 5 000,0 | 5 000,0 | РБ – 5 000,0 |  |
| 2 | Универсальный спортивный комплекс в ст.Медведовской Тимашевского района | Краснодарский край, Тимашевский район, ст.Медведовская, ул.Пушкина 5А. Здание спортивного комплекса -металлокаркас, обшитый трехслойными сэндвич панелями заводского производства | Проектирование, строительство | 2016 | 2018 | Строительство | 35 639,5 | 35 639,5 | КБ -15 000,0 РБ – 20 639,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Газоснабжение пос.Новый, пос.Октябрьский и пос.Красноармей- ский Тимашевского района. Газопровод высокого давления | Краснодарский край, Тимашевский район, пос.Новый, пос.Октябрьский и пос.Красноармей- ский | Проектирование строительство | 2016 | 2017 | Проектирование | 20 927,9 | 2016 – 332,7 2017 - 20592,5 | 2016 - РБ 332,7 2017 КБ 18000,0 БП 2000,0 РБ 592,5 |  |
| Энергетическая инфраструктура |
| 4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПЗ1-ТП218 по ул. Заречная-Крупская до Т8-ТП49, г.Тимашевск | Протяженность электрических сетей 0,8 км | Строительство | 2015 | 2017 | Строительство | 3758,0 | 2015-410 2016- 1716,0 2017-1632,0 | 2015-410ВБ 2016 ВБ 1716,0 2017 ВБ 1632,0 | - |
| 5 | Строительство КЛ-10 кВ от СК2-ТП98 в районе дома №11 мкр. Индустриальный до СК2-ТП87 в районе дома №41 мкр.Индустриальный | Протяженность сетей 0,8 км | Строительство | 2015 | 2017 | Строительство | 3830,0 | 2015- 490,0 2016- 1690,0 2017 – 1650,0 | 2015- ВБ – 490,0 2016 ВБ 1690,0 2017 ВБ 1650,0 | - |
| 6 | Строительство КТПП – 400/10/0,4 кВ, 400кВА, ВЛЗ-10 кВ,ВЛИ-0,4 кВ ул.Шияна №2, с переключением нагрузок от Т8-ТП32 и К39-ТП114 | Протяженность сетей 0,98 км, проектная мощность 0,4 МВа | Строительство | 2015 | 2017 | Строительство | 4291,0 | 2015- 300,0 2016-1215,0 2017 2776,0 | 2015- ВБ 300,0 2016 ВБ 1215,0 2017 ВБ 2776,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Строительство БКРПП взамен Т2-ТП4, ул.Братьев Степановых – Шевченко, г.Тимашевск | Проектная мощность 0,4 МВа | Проектирование | 2016 | 2017 | Проектирование | 8997,0 | 2016 - 809,0 2017 8188,0 | 2016 ВБ 809,0 2017 ВБ 8188,0 | - |
| 8 | Строительство КТПП мкр.Северный, г.Тимашевск | Протяженность электрических сетей 0,3 км, проектная мощность 0,4 МВа | Проектирование | 2016 | 2017 | Проектирование | 2504,0 | 2016- 225,0 2017 – 2279,0 | 2016 ВБ 225,0 2017 ВБ 2279,0 | - |
| 9 | Строительство КТПП – 400/10/0,4 кВ, 400кВА, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в районе ул. Олимпийская №36, мкр. Южный г.Тимашевск | Протяженность электрических сетей 0,7 км, проектная мощность 0,4 МВа. | Строительство | 2015 | 2016 | Строительство | 5 804,0 | 2015 – 5 110,0 2016 – 694,0 | 2015 ВБ -5 110,0 2016 ВБ – 694,0 |  |
| 10 | Строительство БКТП – 400/10/0,4 кВ, 250 кВа, ВЛЗ 10 кВ, ВЛИ – 0,4 кВ в районе ул.Осенняя 24, г.Тимашевск | Протяженность электрических сетей 0,33, проектная мощность 0,25 МВа | Строительство | 2015 | 2016 | Строительство | 4 702,0 | 2015- 4515,0 2016 – 187,0 | 2015 ВБ – 4515,0 2016 ВБ 187,0 | - |

| Начальник отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район Н.М. Онипко |  |  |
| --- | --- | --- |